VEDLEGG A (versjon 10.11.25) – KONKURRANSEGRUNNLAG EPC
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Vedlegg A – Tilbudsformular

1. Forutsetninger 
Tilbyder skal fylle inn i dette dokumentet. 

Dersom tilbyder ønsker å gi øvrig informasjon eller å sende vedlegg skal dette eventuelt skje i tillegg på slutten av dette dokumentet.

Tabellene bes fylt ut som tilbud. Det skal inngis et klart og entydig pristilbud, hvor alle kostnader er inkludert.

Forutsetninger som gjelder for hele tilbudet.

· Alle priser er ekskl. mva. og offentlig støtte
· Det brukes kalkulasjonsrente lik 5 %
· Nåverdi skal inkludere kostnader i fase 1, 2 og 3 (dvs. alle kostnader) for kriterium 1.
· Energi: Det brukes energipris lik 110 øre/kWh 
· Effekt: Kan medregnes dersom effektreduksjon garanteres av entreprenør for tariffer med effektledd. Effektpris settes til 900 kr/kW i tilbudsberegningene. I analysene i fase 1 skal det brukes mest mulig reelle byggspesifikke effekt- og energipriser.
· Byggeier forventer inntjeningstid for tiltakspakke i tilbud på omlag 12 år før ev. offentlig støtte. Inntjeningstid på tilbudt tilbudspakke i konkurransen skal ligge mellom 10 og 14 år
· Kostnader i fase 3 regnes som: fase 3-kostnad per år * inntjeningstid/15 år= årlig kostnad. (Eksempel: 200 000 kr/år i fase 3-kostnad i 10 år gir 2 000 000 total i kostnad. Fordelt ut på 15 år gir dette 2 000 000/15= 133 333 kr/år. Som forenkling regnes fast verdi på årlig fase 3 kostnad uten prisregulering.)

Oppsummert grunnlagsdata/bygg som grunnlag for tilbud:

((tabell))


 


2. Tilbudstabell
Basert på alle opplysninger gitt i konkurransegrunnlaget, inklusiv tilbudsmøte-/befaring bes entreprenøren beregne totalinvestering, totale energi- og effektbesparelser for EPC-porteføljen. 
Det evalueres direkte på punkt 4 og 12 under


	1
	Kostnad for fase 1
	
	Kr

	2
	Kostnad for tiltakspakke i fase 2
	
	Kr

	3
	Årlig kostnad for fase 3
	
	Kr/år

	
	
	
	

	4
	Beregnet energibesparelse for EPC-porteføljen
	
	kWh/år

	5
	Redusert årlig energikostnad 
(punkt 4 over* 110 ø/kWh)
	
	Kr/år

	6
	Beregnet effektbesparelse for EPC-porteføljen (for abonnement med effektledd)
	
	kW

	7
	Redusert årlig effektkostnad 
(punkt 6 over* 900 kr/kW)
	
	Kr/år

	8
	Sum inntekter per år (punkt 5 + punkt 7)
	
	Kr/år

	9
	Inntjeningstid for tiltakspakke 
(inkl. punkt 3,5 og 7 over)
	
	År

	10
	Total fase 3- kostnad i inntjeningstid 
(punkt 3* punkt 9)
	
	Kr

	11
	Fase 3-kostnad fordelt på 15 år (punkt 10/15 år)
	
	Kr/år

	12
	Nåverdi for beregnet tiltakspakke (inkl. kostnad fase 1+2+3)
	
	Kr








3. Tildelingskriterium 1 (25%)
Beste lønnsomhet for kunde 

Det evalueres på pkt 2.12 i tabell over


4. Tildelingskriterium 2 (30%)
Redusert miljøbelastning pga redusert energibruk.
Det evalueres på pkt 2.4 i tabell over

5. Tildelingskriterium 3 – Erfaring fra liknende EPC-prosjekter for nøkkelpersoner i prosjektet (inntil 2 personer per fase) (10 %)
Kategoritabell:

[image: ]
 

Fyll inn personell i tabell under, dokumenter med CV og tekst. Personell forutsettes å ha nøkkelrolle i prosjektet  

	Navn på 
nøkkelperson
	Kategori
	Kategori gjelder fase:
	Oppgave i dette prosjektet
	Navn på prosjekt samt referanseperson med telefonnummer

	Eksempelperson
	5
	1 og 2
	Prosjektansvarlig fase 2
	Kort beskrivelse av relevant prosjekt. Referanse: Ola Nordmann, Norge AS – tlf 905vvv56

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Evaluering: 
Dersom en entreprenør innenfor hver fase helt eller delvis ikke dekker, eller det er relevant forskjell mellom tilbyderne, blir det trukket poeng slik: inntil ¼ poeng på fase 1, inntil ½ poeng på fase 2 og inntil ¼ poeng på fase 3. Er det minst en person med erfaring fra lignende prosjekt (EPC-prosjekt) for hver fase blir det ikke poengtrekk. 
Eksempel: En entreprenør som dokumenterer erfaring på konkret personell på fase 1 og 2 men ikke fase 3, men har erfaring med «tverrfaglige EPC-prosjekt med reell garanti» kan få sin poengsum redusert opptil ¼ poeng, dvs. kan oppnå maksimalt 5,75 poeng på det kriteriet.
6. Tildelingskriterium 4 – Oppdrags- og risikoforståelse (15 %)

Entreprenøren vil vurderes på samla bevarelse av tabellen under. Det vil legges vekt på konkret, og så langt som mulig, nøyaktig besvarelse.
(Under er eksempler. Alle punkter under må vurderes og tilpasses aktuelt prosjekt. Eksempler er vist)

	OPPDRAGSFORSTÅELSE

	Konkret beskrivelse av hvordan leverandøren vil jobbe med samspill i analysefasen og gjennomføringsfasen. 

	

	Beskriv hvordan energientreprenøren vil 

	

	1. Sikre at tiltakene analyseres, presenteres i energirapportene, prosjekteres og utføres i tråd med avtalte krav, forskriftskrav, byggedetaljer mv. i analysefasen og  gjennomføringsfasen. 

	Svar:

	2. Sikre at oppdragsgiver i god tid før valg av tiltakspakke og gjennomføring av tiltak holdes kontinuerlig orientert om beskrivelser, beregninger, tegninger, materialvalg og annen prosjektering 

	Svar:

	3. Sikre at oppdragsgiver involveres i valg av løsninger og annen prosjektering før beslutninger blir fattet

	Svar:

	4. Sikre at inneklimapremiss i prosjektet om at gjennomføring av tiltak skal gjennomføres «… under opprettholdelse eller forbedring av inneklima på romnivå …», som er en viktig premiss i prosjektet

	Svar




	RISIKOFORSTÅELSE 

	Målet med punktene under å avdekke og redusere risiko for begge parter samt avklare forventninger på leveranser. 
Byggherre har selv definert 3 risikoer, jf. under
Entreprenør blir bedt om å konkret definere eventuelle andre risikoer sett fra entreprenørens side

	(Under er eksempler. Alle punkter under må vurderes og tilpasses aktuelt prosjekt. Eksempler er vist)

	Beskrivelse av risikoer og hvordan entreprenøren vil jobbe for å redusere disse (maksimalt 5 risikoer i tillegg til 3 som er definert fra oppdragsgiver)

	

	Risiko 1 - Innhold i tiltaksbeskrivelse blir endret under gjennomføring av tiltak

	Hvorfor er dette en viktig risiko?
	Under valg av tiltak så vurderer Byggherre blant annet både økonomi og hensikt med tiltak ut fra tiltaksbeskrivelse

	Hva kan utløse risikoen?
	Det leveres ikke i henhold til tiltaksbeskrivelse

	1. Hva vil leverandøren gjøre for å forebygge og redusere risikoen?
Svar:


	Risiko 2 - Det skiftes nøkkelpersonell i analysefase og gjennomføringsfase.

	Hvorfor er dette en viktig risiko?
	Det blir liten kontinuitet i arbeidet, nytt personell kjenner ikke godt nok til hva som har foregått, det er nøkkelpersonell i organisasjonsplanen som ikke blir sentrale i prosjektet.

	Hva kan utløse risikoen?
	Nøkkelpersoner disponeres på andre prosjekter

	2. Hva vil entreprenøren gjøre for å forebygge og redusere risikoen?
Svar: 

	Risiko 3 – Det gjennomføres en mangelfull prosjektering av tiltak

	Hvorfor er dette en viktig risiko?
	Mange tiltak er avhengig av godt gjennomført prosjektering. Oppdragsgiver får ikke tilgang til prosjektering tidlig nok til å kunne påvirke løsning. Underentreprenør er ikke tilstrekkelig kjent med krav og kontrakt ved inngåelse av kontrakt med energientreprenør

	Hva kan utløse risikoen?
	Prosjektering utføres av underentreprenør etter at kontrakt med denne er inngått. Bestillinger er gjort før prosjektering er gjennomført og oversendt oppdragsgiver.

	3. Hva vil entreprenøren gjøre for å forebygge og redusere risikoen?
Svar: 

	Risiko 4: (Entreprenøren fyller inn)

	Hvorfor er dette en viktig risiko?
	

	Hva kan utløse risikoen?
	

	4. Hva vil entreprenøren gjøre for å forebygge og redusere risikoen?
Svar:

	Risiko 5: (Entreprenøren fyller inn)

	Hvorfor er dette en viktig risiko?
	

	Hva kan utløse risikoen?
	

	5. Hva vil entreprenøren gjøre for å forebygge og redusere risikoen?
Svar:



7. Tildelingskriterium 5 - Pris for fase 1 og energimerking (20 %)

	1
	Kostnad fase 1
	
	kr

	2
	Antall bygg i fase 1
	
	stk

	3
	Kostnad for energimerking i henhold til vedlegg E
	
	kr

	4
	Antall bygg medtatt i energimerking.
	
	stk



Kriteriet evalueres på punkt 1 og 3 over, med 50 % vekting av hver
8. Tilbud på finansiering av tiltakspakke
Oppdragsgiver vil finansiere tiltakspakken selv
Alternativt: Oppdragsgiver ber om tilbud på finansiering av tiltakspakke. Eventuelt angi i hvilken form.
9. Framdrift
Aksepteres tidsplan i konkurransegrunnlagets punkt 2.3 (kryss av): Ja:_____  Nei:_____

Hvis «Nei», beskriv ny framdrift her: …
10. Organisering og nøkkelpersonell – alle faser
Beskrivelse av prosjektorganisasjon med CV og bemanning for fase 1 og 2. For fase 3 angis tenkt organisering per dd.

Det bes også om navn på partnere og andre tiltenkte underleverandører.
11. Klasseromsundervisning 
Innhold levert av entreprenøren i fase 3:
Beskrivelse av opplæringsplan for klasseromsundervisning, aktivitet, tidsbruk, volum, målgrupper osv. som entreprenøren vil foreslå gjennomført årlig i fase 3 og som er inkludert i fase 3-kostnad. 
Konkret opplegg blir avtalt senere

Som minimum skal innregnes:
· Minst 4 hele dager/år i kurs/opplæring i klasserom
· I tillegg til kvartalsrapporter, årsrapport, møter, diskusjoner og oppfølging av tiltak, feilretting osv. ila året. 



Underskrift entreprenør:

Dato


_________________________________________________
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image1.emf
Gjelder tilbudt nøkkelpersonell i aktuell prosjektorganisasjon

Kategori Krav 

6

Erfaring/ansvar med tverrfaglege EPC-prosjekt med reell garanti.

5 Erfaring/ansvar med EPC-prosjekt innan eitt fag med reell garanti, eller store energiprosjekt med ansv for fase 1+2+3

4 Erfaring/ansvar med gjennomføring av  tverrfaglege energiprosj utan garanti, fleire fag. Minst to faser

3 Erfa/ansvar med gjennomføring av store energiprosjekt, eitt fag.

2 Erfa/ansvar med gjennomføring av mindre energiprosjekt

1 Erfa med gjennomføring av byggprosjekt, ikkje energiprosjekt 

0 ingen erfa med gjennomføring av byggeprosjekt
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