## Slide 1: Nødnett i norske kommuner
Erfaringer fra de første fasene
En studie utført på oppdrag av KS
NTNU Samfunnsforskning AS og Institutt for Energiteknikk
2014

## Slide 2
Undersøke hvordan kommunene har opplevd implementeringen av Nødnett og hvilke konsekvenser dette har hatt for kommunene.
Erfaringer fra implementering i Nødnettprosjektets fase 1 (Hedmark og Oppland) skal gi læring for etterfølgende faser i utbyggingen.
Representanter fra brannvesen, kommunal helsetjeneste og kommune-ledelse fra et utvalg kommuner i Hedmark og Oppland er intervjuet.
Representanter fra Direktorat for Nødkommunikasjon, Direktorat for Samfunnssikkerhet og beredskap samt Helsedirektoratet er intervjuet
Bakgrunn
Dokumentstudie
Intervjuer
Analyse og rapportering
Gjennomgang og kartlegging av relevante saks-dokumenter, rapporter, brev, veiledere og nyhetssaker
21 intervjuer i kommunene.
3 intervjuer med ansvarlige direktorater
Gir utgangspunkt til å forstå implementeringen samt brukernes opplevelser og erfaringer med Nødnett på et tidlig stadium.

## Slide 3
Ulik forståelse av begrepet Nødnett
For brukerne omfatter Nødnett også kommunikasjonsutstyret (terminalene).
DNK bruker betegnelsen på kun den bakenforliggende tekniske infrastrukturen.
Variasjoner i kontekst
Forskjellige kontekster og ulik organisering av etater gjør at kommunene er inhomogene.
Brukergruppene har forskjellig erfaring– helsepersonell har lite erfaring med bruk av. samband til tross for intern helseradio, kasernert brannvesen bruker samband svært ofte.
En vellykket implementering
Komplisert implementering både teknologisk og organisatorisk.
Implementeringen er godt gjennomført mht. anskaffelse, informasjon, opplæring og bruk.
Nødnett har gitt store umiddelbare beredskapsmessige fordeler.
Nødnett er bedre sammenlignet med de gamle systemene.
«Det å nå få et samband der du kan operere på tvers av etatene er et kvantesprang framover i forhold til det vi er vant med» (Brann)
Sentrale funn

## Slide 4
«Behovet for opplæring er løpende tilstede. Det er utfordrende å gi den opplæringen umiddelbart når man tiltrer.» (Helse)
Sentrale funn
Informasjon
God generell informasjon. Nødnettprosjektet generelt har blitt godt varslet.
Særlig god informasjon fra enkeltindivider i regionale og sentrale prosjektorg.
Det ønskes løpende orientering om fremdrift når opprinnelige planer blir forskjøvet.
Kommunal beredskap er lite involvert og får kun generell informasjon.
Opplæring
Opplæringskursene får gode skussmål fra brukerne, spesielt fra brann.
Helsepersonell har utfordringer knyttet til å forstå samband og radioterminalens bruk, i tillegg til vedlikehold av kompetansen.
Et særlig behov for kontinuitet og oppfriskning av terminalbruk blant helsepersonell som ikke bruker utstyret til daglig.
Ventetid på opplæring av nyansatte og vikarer – en utfordring innen helse der det kan være store utskiftninger av personell.

## Slide 5
Sentrale funn
«De som har deltidsberedskap får mye høyere kostnader enn fulltidsbrannvesenet får, vi er avhengige av flere radioer enn de som har en heltidsberedskap. Og det blir skjevt.» (Brann)
Kostnader
Ulike oppfatninger om informasjonen om kostnader var god nok i forkant, mange mener denne var uklar og og dermed vanskelig å beregne årlige kostnader.
Driftskostnadene for Nødnett utgjør en vesentlige utgift både for helse og brann.
I små brannvesen oppleves abonnementsavgiftene urettferdig, og opplever å sponse store kommuner med store brannvesener gjennom denne kostnadsmodellen.
Kostnadene ved implementering var ikke fullstendig kjent, noe som har gjort at dette har blitt mer ressurskrevende enn kommunene forutså.
Tilleggsutstyr (til radioterminaler) som vurderes nødvendig er kostbart og dekkes ikke av prosjektet.

## Slide 6
Sentrale funn
«Brukervennligheten er bra, men batterikapasiteten er noe vi stilte spørsmål til fra dag en.» (Brann)
Teknisk utstyr
Radioterminalene og sambandet vurderes uten unntak som vesentlig bedre enn det som var før.
Radioens størrelse og vekt er et problem for deltidsbrannfolk som bruker radioen til utalarmering ved beredskap.
Brann og helse vurderer utstyret forskjellige grunnet ulike erfaringer.
Mange sammenligner radioterminaler med dagens smarttelefoner, og blir derfor skuffet.
Batterikapasitet, dekning og lydkvalitet kritiseres, og tilleggsutstyr savnes
ICCS får gode skussmål mens Vision Boss oppleves som begrensende og tungrodd

## Slide 7
Sentrale funn
«Fått på plass et samband der alle hører alle, folk har blitt mer korrekte i sambandsprose-dyrene, enklere å oppfatte, og kritisk informasjon kommer fram når det trengs.» (Brann)
Endrede prosedyrer
Nytt sambandsregime som gjelder alle brukere virker positivt på måten kjernebrukerne arbeider og samarbeider på.
Spesielt har den felles radiokanalen for nødetatene, BAPS, hatt stor positiv betydning.
For noen legevaktsentraler har overgangen til Nødnett medført nye rutiner for utalarmering fra AMK sentral.
Radioterminalen er dårlig egnet til utalarmering for deltidsbrannfolk. Hvis de ikke er i nærheten av terminalen i det alarmen går mister de utalarmeringen.
Manglende funksjonalitet i Vision Boss gjør enkle administrative prosedyrer knyttet til mannskapsdisponering vanskelig.

## Slide 8
Sentrale funn
Forhandlinger mellom bruker og system
Forsinkelser ved leveransen og skuffelse over teknologien påvirker brukernes opplevelse og tillit til Nødnett.
Et positivt trekk er at mange har tiltro til Nødnett på sikt – de tror at rutiner, praktiske og teknologiske utfordringer vil løse seg
Sluttbrukere og prosjektorganisasjonen har forskjellig suksesskriterier ifht. implementeringen.
Aktørkartet i implementeringen er stort og komplekst, dette vanskeliggjør kommunikasjon mellom nivåene.
Viktig at erfaringsutvekslingsgrupper og samarbeidsråd har representanter fra sluttbrukerne og på denne måten binde de ulike nivåene sammen.

## Slide 9
Oppsummering
Ny teknologi = nye måter å arbeide på
Nødvendig med tilpasninger for å få teknologien til å fungere som planlagt.
Nødnett gir mulighet for innovative praksiser, blant annet tverretatlig samarbeid.
På nåværende tidspunkt er grunnleggende bruk blant nødetatene i fokus.
Nye vellykkede prosedyrer, som BAPS, fører til samarbeid på tvers av etatene og en mer profesjonell radiobruk
Erfaringsutveksling
Viktig at ønskede forbedringer blir kommunisert fra brukere til prosjektansvarlige.
BDO, HDO og DNK må ta tilbakemeldinger om tekniske og praktiske utfordring på alvor for å unngå lokale alternative løsninger eller praksiser (f.eks. bruk av mobiltelefon).

## Slide 10
Oppsummering
Videre
Kommunal ledelse bør inkluderes i implementeringsprosjektet.
Oppklare forvirringer og inkludere tilbakemeldinger rundt kostnadsmodellen herunder abonnementskostnader.
Se på utfordringer knyttet til opplæring og oppfriskning av radioterminalbruk hos helsepersonell som ikke bruker teknologien daglig.
Det behøves en avklaring mht rutiner rundt utalarmering.
Følge opp erfaringene knyttet til funksjonalitet og utforming av det tekniske utstyret .
Samlet sett gode erfaringer man kan bygge videre på